水仙药业车间、仓库防水修缮工程

招标文件（二次挂网）

2019年11月18日的水仙药业车间、仓库防水修缮工程招标，由于截止投标有效时间内，参与投标人数未达到三家，经评标小组商议，该次招标按流标处理，现对水仙药业车间、仓库防水修缮工程进行二次挂网招标。

1项目名称：水仙药业车间、仓库防水修缮工程

2项目内容：水仙药业风油精生产车间、风油精包装车间、成品仓库、化妆品仓库防水修缮，详见工程项目清单。

3对投标人资格的要求：

3.1投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质；

3.2投标人须具有防水防腐保温工程专业承包资质，或为有相关资质企业的授权合作商。

4工程总工期：合同工期30日历天。

5相关规定：

5.1本工程采用总价包干方式，即采购-施工总价包干（总价应含采购、施工所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明施工措施费、各项管理费、增值税等所有费用。投标人应根据工程项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑现场施工实际情况、市场价格波动等风险，结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整）。

5.2由于该工程是在原车间、仓库的基础上进行的修缮，投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制施工方案和投标报价。未到现场进行实地勘察的不得参与本项目的投标。

5.3投标人提供针对该工程的的施工方案。

5.4材料要求：全部材料自采，防水材料应选用知名品牌。主材进入施工现场必须“三证”齐全。

5.5质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.6投标人若中标，中标人必须按水仙药业安办的要求，提供施工作业安全应提交的资料。

6报价规定：

6.1本项目设置控制价为35.5万元，投标人报价不得高于控制价。

6.2本次招标采取一次性报价方式，报价为含增值税价。

6.3投标人报价为包干总价。投标报价时，除填写《投标报价表》外，还应制作相应的工程预算书一同提交。

7评标办法：

本次招标采用综合评审办法，评标小组根据得分高低确定中标候选人顺序，排名第一的中标候选人为中标人，评标办法详见附件《水仙药业车间、仓库防水修缮工程评标办法》。

8付款方式：

本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税（9%）发票30天内共支付到90%的工程款。剩余10％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

9现场勘察、开标时间、地点及参与方式：

9.1凡愿意参加投标的合格投标人请于2019年12月5日17时前与水仙药业技术交流员蔡工：18060269795联系进行现场勘察及领取招标文件。

9.2开标时间、地点：2019年12月6日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

9.3投标截止时间及投标方式：

9.3.1投标截止时间：2019年12月5日17:30，逾期招标人有权拒收。

9.3.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

10投标文件要求：

10.1投标文件分成三部分：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

10.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b. 法人代表授权书；c.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

10.3技术文件编制一式二份，包括评标办法所要求提供的相关证明、施工方案等。

10.4商务文件编制一式一份，包括投标报价表（必须由法人代表或被授权人签字盖章）、预算书及评标办法所要求提供的各项证书。

11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。

联系方式：0596-2302616（招标办）

13779911798  游志成

招标人：  漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2019年11月29日

附件一：

投标单位法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

至：                                （招标单位名称）

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：

（授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                 被授权人签名：

职务：                       职务：

投标单位（公章）

附件二：

投标报价表

漳州水仙药业股份有限公司：

1、我方已仔细研究了《水仙药业车间、仓库防水修缮工程招标文件》的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。对于本工程，我方报价为                           元，防水主材料我方采用品牌为                   。

2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。

3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：